CAHIER DES CHARGES

Plateforme digitale de gestion de santé avec cartes numériques à QR code dynamique

IPM LOLI FORCE

Prestataire : Sen-E-Carte (senecarte.com)
Date : Janvier 2026
Version : 1.0

1. CONTEXTE ET ENJEUX

1.1 Présentation de l'IPM LOLI FORCE

L'Institution de Prévoyance Maladie (IPM) de la société LOLI FORCE a pour mission d'assurer la couverture maladie des travailleurs et de leurs ayants droit, en facilitant leur accès aux soins de santé à moindre coût et dans des conditions optimales.

1.2 Situation actuelle et problématiques

Le système actuel de prise en charge médicale repose sur l'utilisation de documents papier (lettres de garantie et bons de pharmacie), générant de nombreuses contraintes :

Problématiques opérationnelles :

- Lenteurs administratives dans le traitement des demandes

- Processus chronophage pour les agents malades devant se déplacer à l'IPM

- Difficultés d'utilisation pour les agents non alphabétisés

- Accumulation et gestion complexe des archives papier

Risques et sécurité :

- Pertes fréquentes de documents

- Risques de falsification et de fraude

- Absence de traçabilité en temps réel

- Difficultés de vérification de l'authenticité des documents

Coûts et efficience :

- Coûts élevés d'impression et de papeterie

- Temps de gestion administratif important

- Absence d'outils d'analyse et de pilotage des dépenses de santé

- Impossibilité de générer des statistiques fiables en temps réel

1.3 Vision du projet

L'IPM LOLI FORCE souhaite opérer une transformation digitale complète de son système de gestion de santé en déployant une plateforme moderne intégrant des cartes de santé numériques à QR code dynamique, développée par la startup Sen-E-Carte.

2. OBJECTIFS DU PROJET

2.1 Objectifs stratégiques

- Moderniser intégralement le système de gestion de l'IPM

- Positionner l'IPM LOLI FORCE comme une institution innovante et digitale

- Améliorer significativement l'expérience des bénéficiaires

- Renforcer la maîtrise des dépenses de santé

2.2 Objectifs opérationnels

- Dématérialisation complète : Supprimer totalement les lettres de garantie et bons de pharmacie papier

- Accessibilité universelle : Faciliter l'accès aux soins pour tous les agents, notamment les non instruits

- Rapidité : Réduire drastiquement les délais de prise en charge (objectif : moins de 2 minutes)

- Économies : Diminuer de 70% minimum les coûts de gestion administrative

- Sécurité : Éliminer les risques de fraude grâce à l'authentification numérique

- Traçabilité : Assurer un suivi en temps réel de toutes les opérations

- Analyse : Disposer de tableaux de bord et d'indicateurs de pilotage

2.3 Bénéfices attendus

Pour les agents bénéficiaires :

- Accès instantané aux soins sans déplacement préalable à l'IPM

- Carte unique pour toute la famille

- Consultation de leurs droits en temps réel

- Historique médical accessible

Pour l'IPM :

- Réduction des coûts opérationnels

- Meilleure maîtrise des dépenses

- Données statistiques fiables pour la prise de décision

- Image moderne et innovante

Pour les structures de santé partenaires :

- Vérification instantanée des droits

- Paiement garanti et traçable

- Réduction des impayés

- Processus administratif simplifié

3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

3.1 Acteurs et bénéficiaires

Bénéficiaires directs :

- Agents affiliés à l'IPM LOLI FORCE (titulaires)

- Ayants droit : conjoints et enfants selon le règlement intérieur de l'IPM

- Estimation : [À compléter avec le nombre exact]

Utilisateurs de la plateforme :

- Gérant de l'IPM et son équipe administrative

- Personnel des structures de santé partenaires

- Pharmacies agréées

- Cliniques et hôpitaux conventionnés

Partenaires impliqués :

- Sen-E-Carte : développement, déploiement et maintenance de la solution

- Structures de santé : utilisation du système de vérification

- LOLI FORCE : supervision et validation

3.2 Périmètre fonctionnel

Le projet comprend :

- Développement de la plateforme web de gestion

- Conception et production des cartes numériques à QR code dynamique

- Système de gestion des droits et des cotisations

- Interfaces pour les structures de santé partenaires

- Tableaux de bord et outils de reporting

- Formation des utilisateurs

- Support et maintenance

3.3 Périmètre géographique

- Zone de déploiement initiale : [À préciser]

- Extension progressive à toutes les structures partenaires

- Possibilité d'utilisation à l'échelle nationale

4. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION

4.1 Architecture globale de la solution

La solution Sen-E-Carte comprend trois composantes principales interconnectées :

4.1.1 Plateforme web de gestion (Back-office IPM)

Interface d'administration complète permettant :

- Gestion du référentiel des bénéficiaires

- Gestion des cotisations et des droits

- Gestion des structures partenaires

- Suivi des prestations et facturation

- Génération de rapports et statistiques

- Paramétrage du système

4.1.2 Applications responsive pour les mobiles

- Application bénéficiaire (iOS/Android) : consultation des droits, historique, carte virtuelle

- Application structure de santé : scan et vérification des QR codes, saisie des prestations

- Application gérant IPM : gestion mobile, validation express

4.1.3 Cartes de santé numériques à QR code dynamique

- Cartes physiques avec QR code unique et dynamique

- Intégration possible dans les portefeuilles numériques

- QR code se régénérant périodiquement pour sécurité maximale

4.2 Caractéristiques des cartes de santé numériques

4.2.1 Spécifications techniques de la carte physique

- Format : Standard ISO/IEC 7810 (format carte de crédit : 85,6 × 53,98 mm)

- Matériau : PVC haute qualité, résistant à l'eau et aux déchirures

- Durabilité : Minimum 5 ans dans des conditions normales d'utilisation

- Impression : Quadrichromie haute définition

- QR Code : Dynamique, crypté, taille optimisée pour lecture rapide

- Éléments de sécurité :

  - Hologramme de sécurité

  - Micro-impressions

  - Encres UV (optionnel)

  - Numéro unique de carte

4.2.2 Informations visibles sur la carte

Recto :

- Logo IPM LOLI FORCE et logo Sen-E-Carte

- Nom et prénom du titulaire

- Numéro d'identification unique

- Photo du titulaire (optionnel)

- Date de validité

- QR Code dynamique principal

Verso :

- Numéro d'urgence de l'IPM

- Instructions d'utilisation simplifiées (pictogrammes)

- QR Code secondaire (backup)

- Mentions légales

4.2.3 Fonctionnement du QR Code dynamique

Le QR code dynamique constitue l'innovation majeure de la solution :

- Génération : Créé lors de l'enregistrement du bénéficiaire dans le système

- Contenu crypté : Informations encodées de manière sécurisée (identifiant unique, clé de session)

- Dynamisme : Le QR code change automatiquement selon une périodicité paramétrable :

  - Toutes les 24 heures (recommandé)

  - Toutes les heures (haute sécurité)

  - Après chaque utilisation (sécurité maximale)

- Validation en ligne : Chaque scan vérifie en temps réel la validité auprès du serveur central

- Mode dégradé : Fonctionnement possible en mode hors ligne avec synchronisation différée

- Anti-fraude : Impossibilité de copier ou réutiliser un QR code déjà scanné

4.2.4 Carte virtuelle (dématérialisée)

En complément de la carte physique :

- Accessible via la plateforme responsive

- QR code dynamique synchronisé avec la carte physique

- Utilisation possible même en cas d'oubli de la carte physique

- Notification push lors de la régénération du QR code

4.3 Plateforme web de gestion (Back-office)

4.3.1 Module gestion des bénéficiaires

Fonctionnalités :

- Inscription et enregistrement des nouveaux adhérents

- Création des profils avec données complètes :

  - Informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, etc.)

  - Photo d'identité (upload)

  - Informations professionnelles (matricule, département, poste)

  - Coordonnées (adresse, téléphone, email)

- Gestion des ayants droit :

  - Ajout/suppression de conjoints

  - Ajout/suppression d'enfants (avec limite d'âge automatique)

  - Documents justificatifs (certificat de mariage, actes de naissance)

- Mise à jour des informations

- Activation/désactivation de comptes

- Historique de toutes les modifications

- Génération automatique du numéro unique d'identification

4.3.2 Module gestion des cartes

Fonctionnalités :

- Commande de nouvelles cartes (individuelle ou groupée)

- Personnalisation des cartes (template, design)

- Suivi de production et de livraison

- Activation des cartes après distribution

- Opposition en cas de perte ou vol (blocage instantané)

- Demande de duplicata

- Renouvellement automatique avant expiration

- Historique du cycle de vie de chaque carte

- Statistiques sur le parc de cartes actives

4.3.3 Module gestion des cotisations

Fonctionnalités :

- Paramétrage des montants de cotisation (par catégorie, par formule)

- Enregistrement des paiements

- Génération automatique des échéanciers

- Suivi des retards de paiement

- Alertes automatiques pour cotisations impayées

- Suspension automatique des droits en cas de non-paiement

- Reçus et attestations de paiement

- Rapports de collecte

- Prévisions de trésorerie

4.3.4 Module gestion des droits

Fonctionnalités :

- Définition des plafonds de remboursement :

  - Par type de soin (consultation, hospitalisation, pharmacie, etc.)

  - Par période (mensuel, annuel)

  - Par bénéficiaire ou par famille

- Gestion des taux de couverture

- Activation/désactivation temporaire des droits

- Franchises et tickets modérateurs

- Périodes de carence pour nouveaux adhérents

- Règles d'exclusion (soins non couverts)

- Suivi de la consommation des plafonds en temps réel

- Alertes lors de l'approche des limites

4.3.5 Module gestion des structures partenaires

Fonctionnalités :

- Référencement des pharmacies, cliniques, hôpitaux

- Informations complètes : coordonnées, géolocalisation, spécialités

- Gestion des conventions et tarifs négociés

- Création de comptes utilisateurs pour chaque structure

- Activation/désactivation de partenaires

- Notation et évaluation des partenaires

- Suivi de la relation (visites, incidents)

- Carte interactive des structures

4.3.6 Module prestations et facturation

Fonctionnalités :

- Visualisation en temps réel des prestations en cours

- Validation ou rejet des demandes de prise en charge

- Gestion des factures reçues des structures

- Contrôle de cohérence (vérification des droits, des plafonds)

- Rapprochement prestations/factures

- Génération des ordres de paiement

- Historique complet des prestations par bénéficiaire

- Détection des anomalies et fraudes potentielles

- Workflow de validation configurable

4.3.7 Module remboursements

Fonctionnalités :

- Gestion des demandes de remboursement pour soins hors réseau

- Upload de justificatifs (ordonnances, factures)

- Calcul automatique des montants à rembourser

- Workflow de validation

- Génération des ordres de virement

- Notifications aux bénéficiaires

- Suivi des remboursements effectués

4.3.8 Module reporting et statistiques

Tableaux de bord :

- Vue d'ensemble de l'activité (KPI principaux)

- Nombre de bénéficiaires actifs

- Taux d'utilisation des cartes

- Montant des prestations (jour, mois, année)

- Répartition par type de soin

- Top structures partenaires

- Évolution des dépenses

- Ratio cotisations/prestations

Rapports prédéfinis :

- Rapport mensuel d'activité

- Rapport de consommation médicale

- Rapport de trésorerie

- Rapport de fraude

- Rapport de satisfaction

- Rapports réglementaires

Exports :

- Export Excel, PDF, CSV

- Planification d'exports automatiques

- Envoi par email

Analyses avancées :

- Segmentation des bénéficiaires

- Analyse prédictive des dépenses

- Identification des pathologies fréquentes

- Recommandations de prévention

4.3.9 Module administration et paramétrage

Fonctionnalités :

- Gestion des utilisateurs et des rôles

- Définition des permissions (lecture, écriture, validation, etc.)

- Paramétrage général du système

- Personnalisation des workflows

- Gestion des notifications (email)

- Configuration des sauvegardes

- Logs d'audit et traçabilité

- Paramètres de sécurité

4.4 Applications responsive

4.4.1 Application responsive mobile bénéficiaire

Plateformes : iOS (iPhone) et Android

Fonctionnalités principales :

Authentification et sécurité :

- Connexion sécurisée (identifiant + mot de passe)

- Authentification biométrique (empreinte digitale, Face ID)

- Code PIN optionnel

- Déconnexion automatique après inactivité

Carte virtuelle :

- Affichage de la carte de santé numérique

- QR code dynamique en temps réel

- Zoom sur le QR code pour faciliter le scan

- Ajout au portefeuille numérique

- Mode plein écran pour présentation en structure de santé

Consultation des informations :

- Profil personnel et ayants droit

- Droits et plafonds disponibles (temps réel)

- Montants consommés et restants

- Date de validité de la carte

- Structures partenaires à proximité (géolocalisation)

Historique :

- Liste de toutes les prestations

- Détails de chaque consultation (date, lieu, montant)

- Téléchargement de justificatifs

- Filtres et recherche

Demandes et réclamations :

- Demande de remboursement avec upload de documents

- Déclaration de perte/vol de carte

- Opposition immédiate

- Demande de duplicata

- Messagerie avec l'IPM

Notifications :

- Push notifications pour événements importants

- Régénération du QR code

- Validation de prestation

- Approche du plafond

- Rappel de cotisation

- Informations de l'IPM

Autres fonctionnalités :

- Carte des structures partenaires

- Itinéraire vers la structure la plus proche

- Conseils santé et prévention

- FAQ et guide d'utilisation

- Assistance en ligne

Interface utilisateur :

- Design moderne et intuitif

- Navigation simplifiée pour utilisateurs peu familiers avec le numérique

- Pictogrammes clairs

- Support multilingue (français, wolof, autres langues locales)

- Mode sombre/clair

- Accessibilité pour personnes malvoyantes

4.4.2 Application mobile structure de santé

Plateformes : iOS et Android (tablettes et smartphones)

Fonctionnalités principales :

Authentification :

- Connexion sécurisée par compte structure

- Multi-utilisateurs (plusieurs praticiens par structure)

Vérification des bénéficiaires :

- Scanner de QR code intégré

- Vérification instantanée des droits

- Affichage des informations du bénéficiaire

- Vérification des plafonds disponibles

- Alerte si droits suspendus ou carte bloquée

Saisie des prestations :

- Formulaire de saisie rapide

- Sélection du type de soin (consultation, examen, pharmacie, etc.)

- Saisie du montant

- Ajout de prescriptions ou ordonnances (photo/upload)

- Validation et transmission à l'IPM

Gestion des prestations :

- Liste des prestations en attente de validation

- Statut des prestations (validée, rejetée, en cours)

- Historique des prestations

- Statistiques de la structure

Mode hors ligne :

- Sauvegarde locale des données en cas de perte de connexion

- Synchronisation automatique au retour de connexion

- Base de données locale pour vérifications de base

Autres fonctionnalités :

- Messagerie avec l'IPM

- Notifications de paiement

- Support technique

4.4.3 Application mobile gérant IPM

Version mobile simplifiée du back-office pour le gérant :

- Tableau de bord mobile

- Validation express de prestations

- Consultation des statistiques

- Gestion des urgences (blocage de carte, etc.)

- Notifications critiques

4.5 Architecture technique

4.5.1 Infrastructure

- Hébergement : Cloud sécurisé (AWS, Azure, Hostinger ou Google Cloud)

- Architecture : Microservices pour scalabilité et résilience

- Base de données : PostgreSQL (données structurées) + MongoDB (logs et documents)

- Cache : Redis pour performances optimales

- CDN : Distribution de contenu statique

- Backup : Sauvegardes automatiques quotidiennes + réplication en temps réel

4.5.2 Sécurité

- Protocole : HTTPS (TLS 1.3) pour toutes les communications

- Chiffrement :

  - Données en transit : AES-256

  - Données au repos : chiffrement de la base de données

  - QR codes : algorithme propriétaire de cryptage

- Authentification :

  - JWT (JSON Web Tokens) pour les sessions

  - OAuth 2.0 pour intégrations tierces

  - Multi-facteur pour administrateurs

- Protection :

  - Pare-feu applicatif (WAF)

  - Protection DDoS

  - Détection d'intrusion (IDS/IPS)

  - Antivirus et anti-malware

- Conformité :

  - RGPD (protection des données personnelles)

  - Certifications ISO 27001 (sécurité de l'information)

  - Normes locales de protection des données de santé

4.5.3 Performance et disponibilité

- Disponibilité : 99,9% (SLA garanti)

- Temps de réponse : < 2 secondes pour 95% des requêtes

- Scalabilité : Capacité d'évolution jusqu'à 100 000+ bénéficiaires

- Monitoring : Surveillance 24/7 avec alertes automatiques

4.5.4 Intégrations et API

- API RESTful : Pour intégrations futures

- Webhooks : Notifications en temps réel vers systèmes tiers

- Export de données : Vers systèmes comptables et RH

- Intégrations possibles :

  - Systèmes de paie de LOLI FORCE

  - Logiciels comptables

  - Systèmes bancaires (pour paiements)

  - Services d’emailing

5. PROCESSUS ET WORKFLOWS

5.1 Workflow d'adhésion et création de carte

- Enregistrement du bénéficiaire :

  - Le gérant crée le profil dans le back-office

  - Saisie des informations personnelles

  - Upload de la photo

  - Ajout des ayants droit

  - Attribution automatique d'un numéro unique

- Validation et paiement :

  - Enregistrement de la première cotisation

  - Validation des informations

- Génération de la carte :

  - Le système génère automatiquement le QR code dynamique

  - Création de la maquette de carte personnalisée

  - Validation visuelle par le gérant

- Production :

  - Commande envoyée à Sen-E-Carte pour impression

  - Production et contrôle qualité

  - Livraison à l'IPM

- Distribution et activation :

  - Remise de la carte au bénéficiaire

  - Activation dans le système

  - Instructions d'utilisation

  - Configuration de l'application mobile (optionnel)

5.2 Workflow de prise en charge en structure de santé

Scénario standard :

- Présentation :

  - Le bénéficiaire se présente à la pharmacie/clinique/hôpital

  - Il présente sa carte physique ou virtuelle (QR code)

- Vérification :

  - Le personnel scan le QR code avec l'application mobile

  - Le système vérifie en temps réel :

    - Identité du bénéficiaire

    - Validité de la carte

    - Droits actifs (cotisations à jour)

    - Plafonds disponibles

  - Réponse instantanée (< 3 secondes)

- Prestation :

  - Si validé : prestation de soin

  - Saisie des actes réalisés dans l'application

  - Saisie du montant

- Validation :

  - Le bénéficiaire signe électroniquement ou valide verbalement

  - La structure soumet la prestation à l'IPM

  - Transmission instantanée

- Traitement IPM :

  - Réception de la demande

  - Contrôle automatique (plafonds, règles de gestion)

  - Validation automatique ou manuelle selon paramétrage

  - Notification à la structure et au bénéficiaire

- Facturation et paiement :

  - La structure génère sa facture en fin de période

  - L'IPM vérifie et valide

  - Paiement selon l'échéancier convenu

Cas particuliers :

Urgence vitale :

- Procédure accélérée de validation

- Autorisation temporaire en attente de régularisation

- Notification immédiate au gérant

Dépassement de plafond :

- Alerte automatique

- Possibilité de demande exceptionnelle

- Validation manuelle du gérant

- Ou participation du bénéficiaire pour le surplus

Panne de connexion :

- Mode dégradé de l'application

- Validation manuelle par l'IPM a posteriori

- Synchronisation automatique au retour de connexion

5.3 Workflow de gestion des oppositions

- Déclaration de perte/vol :

  - Via l'application mobile ou appel téléphonique

  - Saisie de la déclaration par le gérant

- Blocage immédiat :

  - Désactivation instantanée du QR code

  - Impossibilité d'utilisation de la carte

  - Notification de blocage

- Demande de duplicata :

  - Création d'une nouvelle carte avec nouveau QR code

  - Validation et production

  - Frais éventuels selon politique de l'IPM

- Activation du duplicata :

  - Désactivation définitive de l'ancienne carte

  - Activation de la nouvelle

  - Remise au bénéficiaire

5.4 Workflow de remboursement hors réseau

- Soins hors structures partenaires :

  - Le bénéficiaire avance les frais

- Demande de remboursement :

  - Soumission via application mobile ou back-office

  - Upload des justificatifs (ordonnances, factures, reçus)

- Instruction :

  - Vérification des pièces par le gérant

  - Contrôle de conformité avec les règles

  - Calcul du montant remboursable

- Validation et paiement :

  - Validation de la demande

  - Génération de l'ordre de paiement

  - Virement ou paiement selon mode choisi

  - Notification au bénéficiaire

6. EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

6.1 Exigences de sécurité

Niveau 1 - Critique :

- Chiffrement de bout en bout de toutes les données sensibles

- Authentification forte multi-facteurs pour les administrateurs

- QR code dynamique avec renouvellement automatique

- Impossibilité de réutilisation d'un QR code déjà scanné

- Logs d'audit complets et inaltérables

- Conformité RGPD et normes locales

Niveau 2 - Élevé :

- Protection contre les attaques courantes (injection SQL, XSS, CSRF)

- Gestion des sessions sécurisée

- Politique de mots de passe robuste

- Limitation du nombre de tentatives de connexion

- Alertes de sécurité en temps réel

Niveau 3 - Standard :

- Sauvegardes automatiques quotidiennes

- Plan de reprise d'activité (PRA)

- Plan de continuité d'activité (PCA)

- Tests de sécurité périodiques

6.2 Exigences de performance

- Temps de réponse API : < 500 ms (95e percentile)

- Temps de chargement pages web : < 2 secondes

- Scan et vérification QR code : < 3 secondes

- Support de 1000+ utilisateurs simultanés

- Capacité de traitement : 10 000+ transactions/jour

- Disponibilité : 99,9% (maximum 8,7 heures d'indisponibilité/an)

6.3 Exigences d'ergonomie et accessibilité

- Interface responsive (adaptation mobile, tablette, desktop)

- Accessibilité pour personnes en situation de handicap (normes WCAG 2.1 niveau AA)

- Support multilingue minimum : français, anglais, wolof

- Pictogrammes et icônes explicites

- Navigation intuitive (maximum 3 clics pour atteindre une fonction)

- Messages d'erreur clairs et constructifs

- Aide contextuelle intégrée

6.4 Exigences de compatibilité

Navigateurs web (back-office) :

- Chrome 90+

- Firefox 88+

- Safari 14+

- Edge 90+

Systèmes d'exploitation mobiles :

- iOS 13 et ultérieur

- Android 8.0 (API 26) et ultérieur

Connectivité :

- Fonctionnement optimal avec connexion 3G minimum

- Mode dégradé hors ligne pour fonctions critiques

- Optimisation pour faible bande passante

6.5 Exigences de qualité des cartes

- Résistance à l'eau et à l'humidité

- Résistance aux UV (pas de décoloration)

- Résistance à la flexion (test 500 flexions minimum)

- Lisibilité du QR code après 5 ans d'utilisation normale

- Qualité d'impression haute définition (minimum 300 DPI)

- Respect des normes ISO/IEC 7810

6.6 Exigences de données et confidentialité

- Hébergement des données en conformité avec la réglementation sénégalaise

- Anonymisation des données pour les statistiques

- Droit à l'oubli (suppression de données sur demande)

- Portabilité des données

- Registre des traitements de données personnelles

- Politique de confidentialité transparente

- Consentement explicite pour collecte de données

7. LIVRABLES ATTENDUS

7.1 Plateforme et applications

- Plateforme web back-office

  - Code source documenté

  - Application déployée en production

  - Documentation technique complète

  - Guide d'administration

- Application mobile bénéficiaire

  - Versions iOS et Android

  - Code source

  - Documentation

- Application mobile structure de santé

  - Versions iOS et Android

  - Code source

  - Guide utilisateur

- Application mobile gérant

  - Versions iOS et Android

  - Code source

  - Documentation

7.2 Cartes de santé numériques

- Maquettes et design

  - Propositions graphiques (minimum 3 options)

  - Maquette validée en haute résolution

  - Fichiers sources modifiables

- Cartes physiques

  - Production du nombre de cartes commandées

  - Cartes personnalisées avec QR code unique

  - Livraison dans des emballages sécurisés

  - Certificat de conformité qualité

- Documentation des cartes

  - Spécifications techniques

  - Guide d'utilisation pour bénéficiaires (version simplifiée avec pictogrammes)

  - Instructions de distribution

7.3 Documentation

- Documentation technique

  - Architecture système complète

  - Documentation API (format OpenAPI/Swagger)

  - Schéma de base de données

  - Guide d'installation et de déploiement

  - Procédures de sauvegarde et restauration

  - Plan de reprise d'activité

- Documentation utilisateur

  - Manuel d'utilisation back-office (gérant IPM)

  - Guide utilisateur application bénéficiaire

  - Guide utilisateur application structure de santé

  - FAQ complète

  - Tutoriels vidéo

- Documentation administrative

  - Politique de confidentialité

  - Conditions générales d'utilisation

  - Registre des traitements (RGPD)

  - Procédures de gestion des incidents

7.4 Formation

- Supports de formation

  - Présentations PowerPoint

  - Vidéos tutorielles

  - Exercices pratiques

  - Quiz d'évaluation

- Sessions de formation

  - Formation des administrateurs IPM (2 jours minimum)

  - Formation des structures partenaires (1 jour)

  - Formation des bénéficiaires (sessions de sensibilisation)

7.5 Autres livrables

- Plan de déploiement

  - Stratégie de migration des données existantes

  - Planning de déploiement progressif

  - Procédure de recette

- Rapports

  - Rapport de tests (unitaires, intégration, performance, sécurité)

  - Rapport de recette

  - Rapport de fin de projet

8. PLAN DE DÉPLOIEMENT

8.1 Phases du projet

Phase 1 : Cadrage et conception (3 semaines)

- Semaine 1 : Analyse détaillée des besoins, ateliers avec l'IPM

- Semaine 2 : Conception de l'architecture et des maquettes

- Semaine 3 : Validation des spécifications et du design des cartes

Phase 2 : Développement (2 semaines)

- Jours 4 : Développement du back-office et des APIs

- Jours 3 : Développement des applications mobiles

- Semaines 1 : Intégration et tests

Phase 3 : Production des cartes pilotes (2 semaines)

- Semaine 1 : Production d'un lot pilote (50-100 cartes)

- Semaine 2 : Tests qualité et validation

Phase 4 : Recette et tests (2 semaines)

- Jours 5 : Tests fonctionnels complets

- Jours 2 : Tests de sécurité et de performance

- Semaine 1 : Corrections et optimisations

Phase 5 : Déploiement pilote (4 semaines)

- Semaine 2 : Formation des équipes IPM

- Semaine 1 : Déploiement auprès de 5-10 structures partenaires pilotes

- Semaine 1 : Distribution de cartes à un groupe pilote (500-1000 bénéficiaires)

Phase 6 : Généralisation (6 semaines)

- Semaines 2 : Production massive des cartes

- Semaines 2 : Formation de toutes les structures partenaires

- Semaines 2 : Distribution généralisée des cartes

Phase 7 : Accompagnement et stabilisation (2 semaines)

- Semaines 2 : Support intensif, corrections mineures, optimisations

Durée totale estimée : ………  semaines (environ …………..)

8.2 Stratégie de migration

Migration des données existantes :

- Extraction des données du système actuel

- Nettoyage et normalisation

- Import dans la nouvelle plateforme

- Vérification et validation

- Réconciliation

Période de transition :

- Fonctionnement en parallèle de l'ancien et du nouveau système pendant 1 mois

- Support des deux modes de prise en charge

- Migration progressive des structures partenaires

Communication :

- Campagne d'information auprès de tous les bénéficiaires

- Réunions d'information dans les locaux de LOLI FORCE

- Affichage dans les structures partenaires

- Emails d'information

8.3 Critères de succès

Critères quantitatifs :

- 100% des bénéficiaires enregistrés dans le système

- 100% des cartes distribuées sous 3 mois après démarrage

- 90% des structures partenaires formées et opérationnelles

- 80% d'utilisation des cartes dans le premier mois

- Réduction de 70% du temps de prise en charge

- Réduction de 80% des coûts de gestion administrative

Critères qualitatifs :

- Taux de satisfaction bénéficiaires > 85%

- Taux de satisfaction structures partenaires > 80%

- Zéro incident de sécurité majeur

- Disponibilité > 99,5% dès le premier mois

9. FORMATION

9.1 Formation des administrateurs IPM

Public : Gérant et équipe administrative de l'IPM (2-4 personnes)

Durée : 2 jours (16 heures)

Programme :

Jour 1 - Fonctionnalités de base

- Présentation générale de la plateforme

- Gestion des bénéficiaires et ayants droit

- Création et gestion des cartes

- Gestion des cotisations

- Gestion des droits et plafonds

- Exercices pratiques

Jour 2 - Fonctionnalités avancées

- Gestion des structures partenaires

- Validation des prestations

- Gestion de la facturation

- Tableaux de bord et reporting

- Gestion des oppositions et incidents

- Administration et paramétrage

- Exercices pratiques et simulation

Modalités :

- Formation en présentiel dans les locaux de l'IPM ou de Sen-E-Carte

- Maximum 5 participants par session pour garantir l'interactivité

- Alternance théorie/pratique (40/60)

- Remise d'un certificat de formation

9.2 Formation des structures partenaires

Public : Personnel des pharmacies, cliniques et hôpitaux (réceptionnistes, pharmaciens, infirmiers)

Durée : 1 jour (6 heures) ou demi-journée (3 heures) selon le format

Programme :

Format complet (6h) :

- Introduction au système IPM LOLI FORCE digitalisé

- Installation et configuration de l'application mobile

- Scan et vérification des QR codes

- Saisie des prestations

- Gestion des situations particulières

- Démonstrations et pratique

- Questions/réponses

Format court (3h) :

- Présentation express du système

- Utilisation de l'application (scan et saisie)

- Démonstration pratique

- Questions/réponses

Modalités :

- Formations organisées par zone géographique (regroupement de structures)

- Possibilité de formation dans les locaux des structures

- Sessions de maximum 10 participants

- Remise de guides d'utilisation simplifiés

9.3 Sensibilisation des bénéficiaires

Public : Tous les agents et ayants droit

Durée : 30-45 minutes par session

Programme :

- Présentation de la carte de santé numérique

- Comment l'utiliser en structure de santé

- Installation de l'application mobile (optionnel)

- Consultation de ses droits

- Que faire en cas de perte ou vol

- Questions/réponses

Modalités :

- Sessions de sensibilisation collectives dans les locaux de LOLI FORCE

- Vidéo tutorielle disponible en ligne

- Guide illustré remis avec la carte

- Ligne d'assistance téléphonique

9.4 Support continu

Assistance technique :

- Hotline téléphonique (heures ouvrables)

- Support par email (réponse sous 24h)

- Support par chat dans l'application

- Interventions sur site en cas de besoin

Formations de recyclage :

- Sessions de rappel tous les 6 mois

- Formation sur les nouvelles fonctionnalités

- Webinaires thématiques

Centre de ressources en ligne :

- Base de connaissances

- Vidéos tutorielles

- FAQ interactive

- Forum communautaire (optionnel)

10. MAINTENANCE ET SUPPORT

10.1 Maintenance corrective

Gestion des incidents :

- Classification des incidents (critique, majeur, mineur)

- Délais d'intervention selon criticité :

  - Critique (système indisponible) : 2 heures

  - Majeur (fonctionnalité importante indisponible) : 8 heures

  - Mineur (bug mineur) : 48 heures

- Hotline dédiée 7j/7 pour incidents critiques

- Rapport d'incident systématique

Corrections de bugs :

- Correctifs de sécurité : déploiement immédiat

- Correctifs fonctionnels : déploiement hebdomadaire

- Tests avant mise en production

- Communication des corrections

10.2 Maintenance évolutive

Mises à jour régulières :

- Mises à jour mineures : mensuelles

- Mises à jour majeures : trimestrielles ou semestrielles

- Nouvelles fonctionnalités selon roadmap

- Améliorations de performance

Processus de mise à jour :

- Information préalable (1 semaine avant)

- Déploiement en heures creuses

- Tests post-déploiement

- Documentation des changements

10.3 Maintenance préventive

Surveillance proactive :

- Monitoring 24/7 de l'infrastructure

- Alertes automatiques en cas d'anomalie

- Analyse des logs

- Tests de charge périodiques

Optimisations :

- Optimisation des performances trimestrielles

- Nettoyage de la base de données

- Mise à jour des dépendances et librairies

- Tests de sécurité (pentest annuel)

10.4 Sauvegardes et restauration

Politique de sauvegarde :

- Sauvegardes complètes quotidiennes

- Sauvegardes incrémentales toutes les 4 heures

- Réplication en temps réel sur site distant

- Rétention : 30 jours pour sauvegardes quotidiennes, 12 mois pour sauvegardes mensuelles

Tests de restauration :

- Tests mensuels de restauration

- Documentation des procédures

- Temps de restauration maximum : 4 heures

10.5 Contrat de maintenance

Durée : Contrat annuel renouvelable

Inclus dans le contrat :

- Maintenance corrective illimitée

- Mises à jour de sécurité

- Support technique (email, téléphone)

- Hébergement et infrastructure

- Sauvegardes

- Monitoring

- 2 mises à jour fonctionnelles majeures par an

Options additionnelles :

- Développements sur mesure

- Formations supplémentaires

- Support sur site

- SLA renforcé (disponibilité 99,99%)

11. RESPONSABILITÉS

11.1 Responsabilités de Sen-E-Carte

Sen-E-Carte s'engage à :

Développement et déploiement :

- Concevoir et développer la solution complète selon le cahier des charges

- Respecter les délais du planning

- Fournir tous les livrables prévus

- Assurer la qualité du code et des applications

- Produire les cartes selon les standards définis

Formation et accompagnement :

- Former les équipes de l'IPM

- Former les structures partenaires

- Fournir toute la documentation nécessaire

- Assurer un support pendant le déploiement

Maintenance et support :

- Garantir la disponibilité du système (99,9%)

- Corriger les bugs dans les délais convenus

- Fournir les mises à jour de sécurité

- Assurer le support technique

Sécurité et confidentialité :

- Protéger les données selon les normes en vigueur

- Respecter la confidentialité des informations

- Informer l'IPM de tout incident de sécurité

- Maintenir les certifications de sécurité

Conformité :

- Garantir la conformité RGPD

- Respecter les réglementations locales

- Fournir la documentation de conformité

11.2 Responsabilités de l'IPM LOLI FORCE

L'IPM LOLI FORCE s'engage à :

Données et contenu :

- Fournir des données exactes et complètes sur les bénéficiaires

- Mettre à jour régulièrement les informations

- Fournir les photos des bénéficiaires en qualité suffisante

- Valider les données avant import

Validation et tests :

- Participer activement aux phases de recette

- Valider les maquettes de cartes avant production

- Tester les fonctionnalités développées

- Remonter les bugs et anomalies rapidement

Déploiement :

- Organiser la distribution des cartes aux agents

- Communiquer auprès des bénéficiaires

- Coordonner avec les structures partenaires

- Participer aux sessions de formation

Gestion courante :

- Désigner un gérant formé pour administrer le système

- Assurer la gestion quotidienne de la plateforme

- Traiter les demandes des bénéficiaires

- Valider les prestations dans les délais

Paiements :

- Respecter le calendrier de paiement du projet

- Payer les structures partenaires selon les échéances

- Renouveler le contrat de maintenance annuel

Retours et amélioration continue :

- Fournir des feedbacks réguliers à Sen-E-Carte

- Proposer des améliorations

- Participer aux comités de pilotage

11.3 Responsabilités des structures partenaires

Les structures partenaires s'engagent à :

Utilisation du système :

- Utiliser exclusivement le système de cartes pour la prise en charge

- Scanner systématiquement les QR codes avant prestation

- Saisir correctement les prestations dans l'application

- Respecter les tarifs conventionnés

Formation :

- Participer aux formations organisées

- Former leur personnel à l'utilisation de l'application

- Désigner un référent technique

Équipement :

- Disposer d'un smartphone ou tablette compatible

- Assurer une connexion internet de qualité

- Maintenir l'application à jour

Communication :

- Signaler rapidement tout problème technique

- Informer les bénéficiaires sur le système

- Collaborer avec l'IPM pour les améliorations

12. ASPECTS FINANCIERS

12.1 Structure des coûts

Le coût global du projet comprend :

A. Développement de la plateforme

- Conception et architecture

- Développement back-office web

- Développement application mobile bénéficiaire (iOS + Android)

- Développement application mobile structure de santé (iOS + Android)

- Développement application mobile gérant (iOS + Android)

- Intégration et tests

- Recette

B. Production des cartes

- Conception graphique et maquettes

- Production des cartes physiques (coût unitaire × quantité)

- Éléments de sécurité (hologramme, etc.)

- Packaging et livraison

C. Infrastructure et hébergement

- Mise en place infrastructure cloud

- Hébergement année 1 inclus

- Certificats SSL

- Noms de domaine

D. Formation et accompagnement

- Formation équipe IPM (2 jours)

- Formation structures partenaires (sessions multiples)

- Création supports de formation

- Sensibilisation bénéficiaires

E. Documentation

- Documentation technique

- Documentation utilisateur

- Guides et tutoriels vidéo

F. Migration et déploiement

- Migration des données

- Assistance au déploiement

- Support intensif phase de lancement

12.2 Proposition tarifaire

Prix forfaitaire développement plateforme : 5 millions

Prix unitaire cartes :

- Carte standard : 5000 FCFA/carte

- Carte premium (avec hologramme renforcé) : 10 000 FCFA/carte

- Remises par volume :

  - 1000-5000 cartes : -10%

  - 5000-10000 cartes : -15%

  - Plus de 10000 cartes : -20%

Coût de renouvellement/duplicata : 3000 FCFA/carte

Maintenance annuelle : 500 000 FCFA/an (à partir de l'année 2) Inclut :

- Hébergement et infrastructure

- Support technique

- Mises à jour de sécurité

- 2 mises à jour fonctionnelles majeures

- Monitoring 24/7

- Sauvegardes

Options additionnelles :

- Formation supplémentaire : 15 000 FCFA/jour

- Développement sur mesure : 25 000 FCFA/jour

- Support sur site : 10 000 FCFA/jour

12.3 Modalités de paiement

Échelonnement suggéré :

- 30% à la signature du contrat

- 30% à la livraison de la version beta (fin phase de développement)

- 20% à la recette validée

- 20% à la mise en production

Paiement des cartes :

- 50% à la commande

- 50% à la livraison

Maintenance :

- Paiement annuel anticipé

- Ou paiement trimestriel avec majoration de 5%

12.4 Garanties

Garantie de bon fonctionnement : 12 mois à compter de la mise en production

- Corrections de bugs illimitées

- Support technique inclus

Garantie des cartes : 5 ans

- Remplacement gratuit en cas de défaut de fabrication

- Hors perte, vol ou détérioration par le bénéficiaire

13. PLANNING PRÉVISIONNEL

13.1 Chronogramme détaillé

| Phase | Activités | Durée | Dates |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Cadrage et conception | A DÉFINIR | 0 |
|  | Réunion de lancement | A DÉFINIR | 0 |
|  | Ateliers de recueil des besoins | A DÉFINIR | 0 |
|  | Analyse et spécifications détaillées | A DÉFINIR | 0 |
|  | Conception architecture technique | A DÉFINIR | 0 |
|  | Maquettes graphiques et UX design | A DÉFINIR | 0 |
|  | Conception design cartes (3 propositions) | A DÉFINIR | 0 |
|  | Validation spécifications et design | A DÉFINIR | 0 |
| Phase 2 | Développement | A DÉFINIR | 0 |
|  | Développement back-office | A DÉFINIR | 0 |
|  | Développement API | A DÉFINIR | 0 |
|  | Développement app mobile bénéficiaire | A DÉFINIR | 0 |
|  | Développement app mobile structure | A DÉFINIR | 0 |
|  | Développement app mobile gérant | A DÉFINIR | 0 |
|  | Tests unitaires (continu) | A DÉFINIR | 0 |
|  | Tests d'intégration | A DÉFINIR | 0 |
| Phase 3 | Production cartes pilotes | A DÉFINIR | 0 |
|  | Production lot pilote (100 cartes) | A DÉFINIR | 0 |
|  | Contrôle qualité et tests | A DÉFINIR | 0 |
| Phase 4 | Recette et tests | A DÉFINIR | 0 |
|  | Tests fonctionnels | A DÉFINIR | 0 |
|  | Tests de sécurité | A DÉFINIR | 0 |
|  | Tests de performance | A DÉFINIR | 0 |
|  | Corrections et optimisations | A DÉFINIR | 0 |
|  | Validation finale | A DÉFINIR | 0 |
| Phase 5 | Déploiement pilote | A DÉFINIR | 0 |
|  | Formation équipe IPM | A DÉFINIR | 0 |
|  | Configuration production | A DÉFINIR | 0 |
|  | Formation structures pilotes | A DÉFINIR | 0 |
|  | Distribution cartes groupe pilote | A DÉFINIR | 0 |
|  | Suivi et ajustements | A DÉFINIR | 0 |
| Phase 6 | Généralisation | A DÉFINIR | 0 |
|  | Production massive cartes | A DÉFINIR | 0 |
|  | Formation toutes structures | A DÉFINIR | 0 |
|  | Distribution généralisée | A DÉFINIR | 0 |
|  | Communication et sensibilisation | A DÉFINIR | 0 |
| Phase 7 | Stabilisation | A DÉFINIR | 0 |
|  | Support intensif | A DÉFINIR | 0 |
|  | Optimisations finales | A DÉFINIR | 0 |
|  | Bilan et clôture | A DÉFINIR | 0 |

Durée totale : 38 semaines (environ 9 mois)

13.2 Jalons clés

- J1 (fin S..) : Validation des spécifications et du design

- J2 (fin S..) : Livraison version beta back-office

- J3 (fin S..) : Livraison version complète pour recette

- J4 (fin S..) : Validation cartes pilotes

- J5 (fin S..) : Recette validée

- J6 (fin S..) : Bilan pilote positif

- J7 (fin S..) : Déploiement généralisé terminé

- J8 (fin S..) : Clôture projet

14. GESTION DES RISQUES

14.1 Risques identifiés et mesures d'atténuation

| Risque | Probabilité | Impact | Mesures préventives | Mesures correctives |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retard développement | Moyenne | Élevé | Planning avec marges, suivi hebdomadaire | Augmentation ressources, réduction périmètre non critique |
| Bugs critiques post-lancement | Faible | Élevé | Tests approfondis, recette rigoureuse | Équipe support renforcée, correctifs urgents |
| Rejet par les utilisateurs | Faible | Élevé | Implication utilisateurs en conception, formations adaptées | Accompagnement renforcé, ajustements ergonomiques |
| Problèmes qualité cartes | Faible | Moyen | Contrôle qualité systématique, lot pilote | Réimpression, amélioration process |
| Perte/vol données | Très faible | Critique | Chiffrement, sauvegardes multiples, monitoring | Plan de reprise d'activité, communication transparente |
| Indisponibilité système | Faible | Élevé | Infrastructure redondante, monitoring 24/7 | Bascule serveur backup, communication aux utilisateurs |
| Résistance au changement | Moyenne | Moyen | Communication proactive, accompagnement | Sessions supplémentaires de formation |
| Budget dépassé | Moyenne | Moyen | Chiffrage détaillé, validation étapes | Repriorisation fonctionnalités, recherche financement |
| Problèmes de connectivité | Moyenne | Moyen | Mode dégradé hors ligne | Procédures manuelles temporaires |
| Non-conformité réglementaire | Faible | Élevé | Audit conformité en amont | Mises à jour rapides pour conformité |

14.2 Plan de continuité d'activité

En cas de défaillance majeure du système :

- Activation mode dégradé :

  - Retour temporaire aux lettres de garantie papier

  - Procédure simplifiée de validation téléphonique

  - Synchronisation a posteriori

- Communication de crise :

  - Information immédiate de toutes les parties prenantes

  - Communication transparente sur la durée estimée

  - Point régulier sur l'avancement

- Rétablissement :

  - Bascule sur serveur de secours

  - Restauration depuis sauvegarde

  - Tests de validation

  - Retour à la normale

15. GOUVERNANCE DU PROJET

15.1 Organisation du projet

Comité de pilotage :

- Direction LOLI FORCE

- Gérant IPM

- Directeur Sen-E-Carte

- Réunions mensuelles

- Validation des jalons majeurs

Équipe projet Sen-E-Carte :

- Chef de projet (point de contact unique)

- Architecte technique

- Développeurs (back-end, front-end, mobile)

- Designer UX/UI

- Responsable qualité/tests

- Responsable production cartes

Équipe projet IPM :

- Référent projet (gérant ou désigné)

- Utilisateurs clés pour tests

15.2 Communication

Réunions hebdomadaires :

- Point d'avancement technique

- Résolution des blocages

- Planification semaine suivante

Rapports mensuels :

- Avancement global

- Respect du planning et du budget

- Risques et problèmes

- Actions correctives

Outils collaboratifs :

- Plateforme de gestion de projet (Trello, Asana, ou autre)

- Messagerie instantanée (Slack, Teams)

- Partage de documents (Google Drive, SharePoint)

15.3 Gestion des changements

Processus de demande de changement :

- Expression du besoin par l'IPM

- Analyse de faisabilité par Sen-E-Carte

- Chiffrage (délai et coût)

- Validation par comité de pilotage

- Intégration dans le planning

Classification :

- Changement mineur : correction sans impact majeur

- Changement majeur : nouvelle fonctionnalité ou modification significative (avenant au contrat)

16. CRITÈRES D'ACCEPTATION

16.1 Critères de recette

La solution sera considérée comme acceptée si :

Critères fonctionnels :

- ✓ 100% des fonctionnalités spécifiées sont opérationnelles

- ✓ Les workflows décrits fonctionnent de bout en bout

- ✓ Les applications mobiles sont publiées sur les stores

- ✓ Les cartes produites respectent les spécifications qualité

Critères de performance :

- ✓ Temps de réponse < 2 secondes (95% des requêtes)

- ✓ Scan QR code et vérification < 3 secondes

- ✓ Support de 1000 utilisateurs simultanés

- ✓ Disponibilité > 99,5% sur la période de recette

Critères de sécurité :

- ✓ Tests de sécurité réussis (pas de faille critique)

- ✓ Chiffrement opérationnel

- ✓ QR code dynamique fonctionnel

- ✓ Logs d'audit complets

Critères d'ergonomie :

- ✓ Interfaces conformes aux maquettes validées

- ✓ Navigation intuitive (validation par utilisateurs tests)

- ✓ Pas de bug bloquant

- ✓ Messages d'erreur clairs

Critères documentaires :

- ✓ Toute la documentation livrée et validée

- ✓ Formations réalisées

- ✓ Guides utilisateurs disponibles

16.2 Procédure de recette

- Préparation :

  - Sen-E-Carte livre la solution complète

  - Fourniture de la documentation

  - Mise à disposition environnement de recette

- Tests de recette :

  - Exécution des scénarios de tests (fournis par Sen-E-Carte)

  - Tests par l'IPM avec utilisateurs réels

  - Relevé des anomalies

- Corrections :

  - Sen-E-Carte corrige les anomalies

  - Nouvelles livraisons pour re-test

- Acceptation :

  - Validation formelle par procès-verbal

  - Signature du PV de recette

  - Déclenchement paiement étape correspondante

17. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

17.1 Code source et développements

- Le code source de la plateforme appartient à Sen-E-Carte

- L'IPM dispose d'une licence d'utilisation exclusive pour son activité

- En cas de cessation de collaboration, l'IPM conserve ses droits d'utilisation

- Possibilité de rachat du code source (clause optionnelle à négocier)

17.2 Données

- Toutes les données des bénéficiaires appartiennent à l'IPM LOLI FORCE

- Sen-E-Carte s'engage à restituer toutes les données en cas de fin de contrat

- Format d'export standard (CSV, JSON, SQL)

- Délai de restitution : 30 jours maximum

17.3 Marques et logos

- Le logo et la marque IPM LOLI FORCE restent propriété de LOLI FORCE

- Le logo et la marque Sen-E-Carte restent propriété de Sen-E-Carte

- Les deux logos apparaîtront sur les cartes et dans les applications

- Autorisation d'utilisation mutuelle à des fins de référencement commercial

18. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

18.1 Engagement de confidentialité

Sen-E-Carte s'engage à :

- Maintenir la confidentialité de toutes les informations reçues

- Ne pas divulguer les données à des tiers sans autorisation

- Limiter l'accès aux données au personnel strictement nécessaire

- Détruire les données en fin de contrat (sauf obligation légale de conservation)

18.2 Conformité RGPD

Rôles :

- IPM LOLI FORCE : Responsable de traitement

- Sen-E-Carte : Sous-traitant au sens du RGPD

Obligations de Sen-E-Carte :

- Traiter les données uniquement selon les instructions de l'IPM

- Garantir la sécurité des données

- Assister l'IPM dans le respect de ses obligations

- Notifier toute violation de données sous 48h

- Faciliter les audits de conformité

Droits des personnes :

- Droit d'accès aux données personnelles

- Droit de rectification

- Droit à l'effacement

- Droit à la portabilité

- Droit d'opposition

La plateforme inclut des fonctionnalités permettant l'exercice de ces droits.

18.3 Sécurité des données

Mesures techniques :

- Chiffrement AES-256 des données sensibles

- Connexions HTTPS (TLS 1.3)

- Pare-feu et antivirus

- Détection d'intrusion

- Journalisation de tous les accès

Mesures organisationnelles :

- Politique de sécurité documentée

- Formation du personnel à la sécurité

- Contrôles d'accès stricts

- Procédures de gestion des incidents

- Tests de sécurité réguliers

Hébergement :

- Serveurs situés dans l'Union Européenne ou au Sénégal (conformité réglementaire)

- Certifications du datacenter (ISO 27001, SOC 2)

- Redondance géographique

- Sauvegardes chiffrées

19. CONDITIONS CONTRACTUELLES

19.1 Durée du contrat

Phase de développement et déploiement : …. mois Contrat de maintenance : 12 mois renouvelable par tacite reconduction

19.2 Pénalités et bonus

Pénalités de retard :

- En cas de retard sur les jalons majeurs validés

- Pénalité : 0,5% du montant total par semaine de retard

- Plafonné à 10% du montant total

Bonus de performance :

- Livraison en avance : bonus de 2% du montant

- Dépassement objectifs de satisfaction (> 90%) : bonus de 3%

19.3 Résiliation

Résiliation pour faute grave :

- Manquement grave aux obligations

- Mise en demeure préalable (30 jours pour corriger)

- Résiliation de plein droit sans indemnité

Résiliation pour convenance :

- Préavis de 3 mois

- Indemnisation selon avancement du projet

- Restitution des livrables réalisés

19.4 Responsabilité et assurances

Responsabilité de Sen-E-Carte :

- Responsabilité limitée au montant du contrat

- Assurance responsabilité civile professionnelle

- Assurance cyber-risques

Exclusions :

- Dommages dus à une utilisation non conforme

- Modifications apportées par l'IPM ou tiers

- Force majeure

19.5 Clause de réversibilité

En cas de fin de collaboration, Sen-E-Carte s'engage à :

- Faciliter la transition vers une autre solution

- Fournir toute la documentation technique

- Restituer toutes les données

- Assurer un support durant la transition (durée à définir)

- Former le nouveau prestataire (optionnel, facturable)

20. ANNEXES

Annexe 1 : Glossaire

IPM : Institution de Prévoyance Maladie

QR Code : Quick Response Code, code-barres en deux dimensions

Back-office : Interface d'administration (réservée aux gestionnaires)

API : Interface de programmation permettant l'interconnexion entre systèmes

SLA : Service Level Agreement, accord sur les niveaux de service

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

PRA : Plan de Reprise d'Activité

Ayant droit : Personne bénéficiant de la couverture (conjoint, enfant)

Prestation : Acte médical ou pharmaceutique pris en charge

Tiers payant : Système où le bénéficiaire ne paie pas (paiement direct par l'IPM)

Annexe 2 : Références Sen-E-Carte

Liste des projets similaires réalisés

Cartes NJABOOT – Couverture Maladie Universelle (CMU)

En 2023, j’ai contribué au projet PAREM dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle (CMU) au Sénégal. Ce projet visait à distribuer des cartes électroniques appelées cartes NJABOOT, permettant à plus de 1000 femmes vulnérables d’accéder à des services de santé adaptés à leurs besoins.

- Objectif : Faciliter l’accès aux soins pour les populations défavorisées.

- Rôle : Conception et développement des cartes électroniques, intégration des données médicales et sécurisation des informations.

- Impact : Plus de 1000 de femmes bénéficiaires de la CMU ont reçu ces cartes, améliorant ainsi leur accès aux soins de santé.

- Lien vers l’article Seneweb : [Seneweb - Cartes NJABOOT](https://www.seneweb.com/news/Politique/laquo-un-million-de-femmes-dans-la-cmu-e_n_398780.html)

Annexe 3 : Maquettes graphiques

[À fournir par Sen-E-Carte lors de la phase de conception]

- Maquettes interfaces web

- Maquettes applications mobiles

- Propositions design cartes

Annexe 4 : Spécifications techniques détaillées

[À compléter lors de la phase de cadrage]

- Schémas d'architecture

- Diagrammes de flux

- Modèle de données

- Spécifications API

Annexe 5 : Grilles tarifaires

[À compléter par Sen-E-Carte]

- Détail des coûts par module

- Grille tarifaire cartes selon volumes

- Options et services additionnels

Annexe 6 : Planning détaillé

[À affiner conjointement]

- Diagramme de Gantt complet

- Affectation des ressources

- Jalons et livrables

Annexe 7 : Matrice des risques détaillée

[À compléter en comité de pilotage]

- Identification exhaustive des risques

- Plans de mitigation détaillés

- Responsables et indicateurs de suivi

Annexe 8 : Scénarios de tests de recette

[À fournir par Sen-E-Carte avant la recette]

- Cas de tests fonctionnels

- Cas de tests de performance

- Cas de tests de sécurité

- Critères de validation

21. VALIDATION ET SIGNATURES

Le présent cahier des charges a été établi conjointement par l'IPM LOLI FORCE et Sen-E-Carte.

Il définit le périmètre, les objectifs, les exigences et les modalités de réalisation du projet de plateforme digitale de gestion de santé avec cartes numériques à QR code dynamique.

Pour l'IPM LOLI FORCE :

Nom et fonction : _______________________________

Signature :

Date : //______

Pour Sen-E-Carte :

Nom et fonction : _______________________________

Signature :

Date : //______

INFORMATIONS DE CONTACT

IPM LOLI FORCE

Adresse : [À compléter]

Téléphone : [À compléter]

Email : [À compléter]

Contact principal : [Nom du gérant]

Sen-E-Carte

Adresse : Keur Mbaye Fall

Téléphone : 77 602 67 83

Email : ahmedtall08@gmail.com

Site web : www.senecarte.com

Contact principal : M. Ahmed TALL

FIN DU CAHIER DES CHARGES

Document confidentiel - Propriété de Sen-E-Carte Version 1.0 - Janvier 2026